ZTA.262-23/2018                                                                               Ciechanów, 2018-11-28

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-23/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw oraz remont generalny  nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego"

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że istniejąca nawierzchnia ma zdecydowanie większą powierzchnię zniszczonej niż przewiduje przedmiar.

2. Proszę o potwierdzenie , że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

3. Projekt umowy podaje w par.12 pkt 1 1)b:

b) wystąpienia w trakcie realizacji umowy siły wyższej w szczególności w postaci: powodzi, huraganu lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków o masowej skali, rozruchów itp., a także innych zjawisk obiektywnie nie dających się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminu, o którym mowa w § 2 umowy,

w par 2 umowy

Projekt umowy nie podaje okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania robót w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych  uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią. Dotyczy to szczególnie nawierzchni sportowej pu, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne

Ad. 1 Zamawiający przewiduje uzupełnienie zniszczonej nawierzchni boiska o powierzchni podanej w przedmiarze.

Ad. 2 Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej  zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Ad. 3 W par. 2 umowy winno być : Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 28.06.2019r.

Natomiast w par. 12, Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej niezależnej od stron umowy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Adam Krzemiński - Dyrektor

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy